# Ретро месяца и план вперёд

Период: 29.05 — 10.06.2026 · Проект: агент-ассистент проджект-менеджера Zerocoder (оркестр субагентов).

Вектор: агентные системы. Финальный пункт плана на 30 дней («что осталось хрупким + план на следующий месяц»).

────────────────────────────────────────────────────────────

## Что построено за месяц

Оркестр — главный агент-оркестратор + 15 субагентов в 3 уровнях, общая база знаний (4 источника правды), чек-листы по 5 жанрам, скиллы.

Боевые прогоны — видео-ветка (ТЗ на монтаж OpenClaw, передано монтажёру) + контентный сквозной (концепция → лендинг → анонсы → презентация → гайд → редактура для эфира Акселератора).

Скилл `Montage-TZ` — автосборка черновика ТЗ на монтаж: запись → расшифровка + распознавание текста на экране → правки. 3,5 минуты против ручного вечера.

Telegram-бот «Пульт оркестра» — мост к оркестру с телефона: статус запусков + три фоновые кнопки-задачи (ТЗ на монтаж, сравнение конкурентов, аудит посадки).

Измеримая зрелость — замер «правки 1-й против 2-й прогона»: ручные правки по языку упали с «всего объёма» до одной.

────────────────────────────────────────────────────────────

## Что осталось хрупким (честно)

Свежесть источников правды — несущая зависимость. Субагент хорош ровно настолько, насколько актуальны zerocoder-facts.md / tone-of-voice.md. Устаревший факт-файл тормозит работу (упёрлись в это на Акселераторе). Правило: при новом продукте факт-файл обновлять ПЕРВЫМ шагом.

Механический языковой мусор генератор не ловит сам. Смысловые правила (AI→ИИ) субагент подхватывает из источника правды, а букву Ё и англицизмы (CEO, контрибьютор) — нет. Закрывает финальный гейт editor, но и он не идеален (пропускает единичное) → остаточный человеческий проход остаётся частью процесса, а не признаком незрелости.

Поведение субагентов. Не пишут файлы сами (отдают текст — сохраняет оркестратор) и иногда резюмируют вместо выдачи материала. Лечится явным «верни полный текст». Зафиксировано в правилах оркестра.

Внешняя среда. Докачка тяжёлых записей Kinescope из РФ-сети — best-effort (CDN/Range, не баг бота). Цены конкурентов за JS — решены изолированным playwright (🟡→🟢), но скрейп в принципе хрупок (антибот/капча — за этическую границу не выходим).

Бот как сервис. Пока на личной машине (не 24/7). Мультидоступ для коллег упирается в два нерешённых вопроса: один Claude-аккаунт = общий лимит; изоляция данных (гость через бота видит внутреннюю базу и пишет в проект).

────────────────────────────────────────────────────────────

## План на следующий месяц

Бот 24/7 на VPS — по launch-pult/docs/DEPLOY.md (systemd, авто-рестарт). Снимает «живёт, пока включён мой мак».

Мультидоступ коллегам — спроектировать изоляцию данных (отдельная рабочая копия / роль гостя без чтения knowledge-base) + политику расхода лимита. Почва в коде заложена (GUEST_USER_IDS, роли владелец/гость).

Разведчик воронки конкурента (крупный модуль) — карта чужой воронки по оси времени: регистрация → прогрев → офферы → постпродажа. Архитектура спроектирована (docs/2026-06-05_razvedchik-voronki-arhitektura_doc.md), код не начат.

Второй замер на новой задаче — повторить метрику «правки» на следующем реальном вебинаре, не на той же задаче, чтобы подтвердить тренд.

Имиджевый/разговорный эталон `decks/` — сейчас в references/decks/ есть эталон продающего эфира; добавить структуру неинтенсивно-продающего формата, когда будет удачный исходник. (Базовые мелочи закрыты: продающий эталон decks/ уже собран, ранняя концепция Акселератора сведена с канонической.)

────────────────────────────────────────────────────────────

## Вывод

За месяц система прошла путь от набора субагентов до работающего инструмента с боевыми прогонами, измеримой метрикой зрелости и интерфейсом с телефона. Главный урок: узкое место агентной системы — не генерация, а синхрон источников правды и финальные гейты. Где это закрыто (правило в базе + editor), система держит качество; остаточный человеческий контроль — осознанная часть процесса. Следующий горизонт — вывести бота в режим сервиса (24/7 + команда) и достроить разведку воронок.